«Формирование комфортной городской среды»

По программе «Формирование комфортной городской среды» в МР «Карабудахкентский район» на 2019 год по МР «Карабудахкентский район» включены 2 (два) муниципальных образования МО с.Карабудахекент, МО с. Доргели.

По МО с. Карабудахкент по программе «Формирование комфортной городская среды» предусматривается благоустройство территории девяти общественных территорий. Общая сумма средств 21 019,73 тыс. руб.

По МО. с. Доргели предусматривается благоустройства двух общественных территорий. Общая сумма средств 8 337,44 тыс. руб. По району предусмотрено всего средств в сумме 29 357,17 тыс. руб.

1.На 02.09.2019 года заключены контракты по 7 объектам; работы завершены по 1 объекту, по 6 объектам работы проводятся. На всех объектах установлены информационные щиты и камеры видеонаблюдения, а по 4 объектам общественным территориям 2(два) МО с.Доргели и 2(два) МО с.Карабудахкент контракты не заключены. В ближайшие 7-10 дней контракты будут заключены. По одному объекту работы завершены.